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INTRODUCCIÓN
El presente documento describe el subproceso L01.02 Ejecución, indicando su objetivo, alcance, explicación detallada de cada una de las actividades que lo conforman, las áreas involucradas en el mismo, los entes externos con los cuales tiene relación en caso de aplicar, los registros que proporcionan evidencia de las actividades desempeñadas y los documentos de origen externo que pueden afectar o rigen dicho subproceso.
Este diseño detallado se complementa con un flujograma, que describe gráficamente las actividades que conforman el subproceso; así mismo, el instructivo del formato para describir las instrucciones de diligenciamiento de cada uno de sus campos.  
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OBJETIVO
Efectuar seguimiento a la ejecución de los proyectos que soportan el plan estratégico de tecnología informática determinando avance y ajustes en caso requerido de acuerdo con los cambios estratégicos de la secretaría o nuevas necesidades o requerimientos de las áreas o establecimientos educativos. 
[bookmark: _Toc235609154]ALCANCE
Inicia con la ejecución y seguimiento de las actividades establecidas en el plan estratégico de tecnología informática, realizando el consolidado de seguimiento a la ejecución de programas y proyectos IT y finaliza con los ajustes con base en cambios estratégicos o nuevos requerimientos de las áreas o Establecimientos Educativos.
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EXPLICACIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO L01.02  EJECUCIÓN
[bookmark: _Toc85024714]
1. Ejecutar actividades establecidas en el PETI: El funcionario de servicios informáticos de la SE, coordina la ejecución de los proyectos y las actividades descritas en el plan estratégico de tecnología informática (PETI), de acuerdo con lo definido en el proceso L01.01 Formulación. 
2. Consolidar seguimiento de programas y proyectos IT: El funcionario de servicios informáticos de la SE, con base en el seguimiento a la ejecución de cada proyecto de tecnología, ver anexo instructivo B02.02.F01. Informe de avance de programas y proyectos,  diligencia el consolidado de programas y proyectos IT, ver anexo instructivo de formato L01.02.F01 Consolidado de programas y proyectos IT, que presenta el estado actual de los proyectos en ejecución.
3. Determinar si es necesario realizar ajustes al PETI: El funcionario de servicios informáticos y el encargado de administrativa y financiera de la SE, son los encargados de analizar los resultados del informe consolidado de seguimiento, ver anexo instructivo de formato L01.02.F01 Consolidado de programas y proyectos IT, así como los cambios estratégicos de la Secretaría de Educación y determinar si es necesario realizar ajustes al plan estratégico de tecnología informática (PETI), que permita mantenerlo alineado. 
Si es necesario reajustar el plan estratégico de tecnología informática (PETI), el subproceso llama al subproceso L01.01 Formulación, de lo contrario el subproceso finaliza. 
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ÁREAS INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIÓN Y ROLES DE CADA UNA
[bookmark: _Toc85024715][bookmark: _Toc235609157]Área / dependencias internas
	Área / Dependencia
	Rol

	Servicios informáticos
	Coordinar y ejecutar proyectos de tecnología informática, revisar permanentemente la alineación entre su estrategia y la estrategia de la entidad.
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	Nombre del ente externo
	Rol

	N/A
	N/A
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	Registro
	Responsable
	Como conservarlo
	Donde conservarlo
	Tiempo de conservación
	Que se hace después

	L01.02.F01 Consolidado de programas y proyectos IT
	Profesional Universitario Servicios informáticos
	Copia impresa en carpeta PETI

Medio Magnético

	Archivo de gestión de Servicios informáticos

Equipo del funcionario responsable.

	Según tabla de retención documental del ET

Según tabla de retención documental del ET
	Archivo central


Backup Servidor SE


	B02.02.F01. Informe de avance de programas y proyectos
	Las disposiciones frente a este registro se definen en el documento: detalle del subproceso B02.02 Ejecución de programas y proyectos
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	Documentos externos
	Fuente del documento
	Versión o fecha de emisión según aplique

	Directiva presidencial No. 02. En donde se define la estrategia de gobierno en línea de la Agenda de conectividad, que establece como uno de sus objetivos el proveer al estado la conectividad que facilite la gestión en línea de los organismos gubernamentales y apoye su función de servicio al ciudadano, como un complemento al esquema actual.
	Presidencia de la Republica
	28 de agosto de 2000

	Documento Conpes 3072 Agenda de conectividad. A través del cual se presenta a consideración del CONPES la “Agenda de Conectividad”, que busca masificar el uso de las Tecnologías de la Información y con ello aumentar la competitividad del sector productivo, modernizar las instituciones públicas y de gobierno, y socializar el acceso a la información, siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1998 – 2002 "Cambio para Construir la Paz".

	Concejo nacional de política económica y social
	9 de febrero de 2000

	Documento Conpes 3072 Agenda de conectividad. Anexo 1. En el cual se presenta el grupo inicial de programas  contemplados en la agenda de conectividad. Este programa está orientado a la creación de sistemas de información al interior de los entes gubernamentales, interconectados a través de una red basada en tecnologías Web. La realización contempla la actualización y estandarización de la infraestructura tecnológica, la definición de estándares de intercambio de información entre las instituciones, la consolidación física de la Red Gubernamental como una Intranet propiamente definida y la digitalización de la información interna del estado.

	Concejo nacional de política económica y social
	9 de febrero de 2000

	NTC ISO 31000:2011 Gestión del riesgo. Principios y directrices
	NTC ISO
	2011

	NTC ISO 27001:2013 Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información – SGSI
	NTC ISO
	2013

	NTC ISO 22320:2012 Continuidad de negocio. Gestión de emergencias. Requisitos para respuesta ante incidentes
	NTC ISO
	2012

	NTC-ISO / IEC
27001:2013 Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información
(SGSI).
	NTC-ISO / IEC
	2013

	ISO/IEC 27002:2005 – Código Para la Práctica de la Gestión de la Seguridad de la
Información
	ISO/IEC
	2005

	Ley 1273 de 2009 – De La Protección de la Información y de los datos.
	Congreso de la República
	5 de enero de 2009

	NTC- ISO: 9001 Norma Técnica Colombiana
	NTC ISO
	vigente

	Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional y se dictan otras disposiciones.
	Congreso de la República
	Marzo 6 de 2014


[bookmark: _Toc235609161]ANEXO (DIAGRAMA DE FLUJO)
Ver Anexo Diagrama de Flujo L01.02. Ejecución 
Este anexo se compone de 1 página
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